	[image: image1.png]



	T.C.
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
 Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu

Bina ve Tesislerin Bakım-Onarımı
İş Akış Şeması

	

	İşlem / İş Akışı
	Sorumlular
	Faaliyet
	Dokümantasyon / Çıktı

	[image: image2.png]





	-
	-
	-

	

	Bölüm Başkanlığı, Sorumlu Personel
	Sorumlu personel veya Bölüm Başkanlığınca bakım-onarım ihtiyacının tespiti yapılarak, Müdürlükten ihtiyacın giderilmesi talep edilir.
	Talep Yazısı

	

	Müdürlük
	Gelen iş talebi Müdürlük Makamınca değerlendirilir. Uygun görülen talep ilgili birime havale edilir.
	Talep Yazısı

	
	Destek Hizmetleri Birimi
	Talebin ön incelemesi ve uygulanabilirliği genel hatlarıyla değerlendirilerek fizibilite çalışması yapılır.
	-

	
	Destek Hizmetleri Birimi
	Ön inceleme ve fizibilite çalışması sonucunda onarım talebinin uygulanabilirliği değerlendirilir. 
	-

	                                                                     
   
	Destek Hizmetleri Birimi
	Uygulanamayacağı anlaşılan onarım talebi hakkında Müdürlük Makamına bilgi verilir. 
	Değerlendirme Formu

	
	Destek Hizmetleri Birimi
	Fizibilite sonucunda yapılabilirliği tespit edilen onarım talebinin yaklaşık maliyeti belirlenir ve malzeme teknik şartnamesi hazırlanır.
	Teknik Şartname ve Eki Yaklaşık Maliyet Cetveli

	
	Destek Hizmetleri Birimi
	Teknik şartname ve ekleri incelenir, varsa eksikleri tamamlatılır ve malzeme talebi yapılır.
	Malzeme Talep Yazısı

	
	Destek Hizmetleri Birimi
	Satın alınan malzemeler nicelik ve nitelik yönünden incelenerek kabul tutanağı düzenlenir ve teslim alınır.
	Muayene ve Kabul Tutanağı

	
	Destek Hizmetleri Birimi
	Temin edilen malzemeler kullanılarak onarım işleri gerçekleştirilir.
	-

	
	Destek Hizmetleri Birimi
	Yapılan işler, talep eden birim sorumlusuna teslim edilir.
	İş Teslim Tutanağı

	
	-
	-
	-


	MEVZUAT :
· 4734 Sayılı Kanun

· 4735 Sayılı Kanun

	HAZIRLAYAN

Yüksekokul Sekreteri
	ONAYLAYAN

Müdür


� EMBED MSPhotoEd.3  ���





Bina ve Tesislerin Bakım-Onarımı İş Akış Süreci











Bakım-Onarım İhtiyacının Talep Edilmesi 








Bakım-Onarım Talebinin Değerlendirilmesi 








Ön İnceleme ve Fizibilite








Onarım Talebi Uygun mu?





HAYIR








EVET








Yaklaşık Maliyet ve Malzeme Teknik Şartnamesi Hazırlanması








Malzeme Talebi








Muayene ve Kabul İşlemleri








İmalat İşlemleri








İş Teslim İşlemleri





Bina ve Tesislerin Bakım-Onarımı İş Akış Sürecinin Sonlandırılması














_1300015205.bin

